**Calendario Sprint 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Esfuerzo Estimado**  **(HH)** | **Estado** | **Fecha a completar tarea** | **Comentarios** |
| Documentación | Armar la documentación en sphinx, casos de uso y diagramas de clase |  | Sin realizar |  |  |
| Instalar entorno de desarrollo | Instalar todas las herramientas necesarias para comenzar el desarrollo del proyecto | 10 | Realizado | 6/11/2015 |  |
| Interfaces administrador | Diseño de la interfaz del administrador | 10 | Sin realizar | 13/11/2015 |  |
| Interfaces maquinistas | Diseño de la interfaz de la planilla de ingreso de datos para los maquinistas | 10 | Sin realizar | 20/11/2015 | Sprint1 |

Por el desplazamiento de fechas de la aprobación de la propuesta del trabajo profesional, ha surgido el inconveniente de que el proyecto ha empezado 1 mes y medio después del tiempo previsto. Más allá de este inconveniente y gracias a la disponibilidad horaria en los meses de enero, febrero y marzo, se ha planificado una metodología para la compresión de calendario.

Esto hace que se estén agregando más recursos, en este caso más horas hombres de las previstas a hacer el trabajo.

A diferencia del